医院挂号就诊APP项目分析与实施计划

[副标题]

[姓名], [职务]

[公司]— [地址]

T: [主要电话] DD: [直接电话] E: [Email]

项目背景

- 预约诊疗服务

  - 预约形式单一

  - 预约诊疗制度不完善

  - 预约诊疗，病案管理，医疗保障制度 没有效衔接

- 门诊流程管理

  - 门诊坐诊时间不灵活，给上班族， 学生等患者就医带来不便

  - 门诊收费室少，缴费等候时间太长

  - 患者难于获取信息，就诊时需要寻求帮助

项目简介

（一）	预约诊疗服务， 在线挂号，缴费， 在线完成线下操作繁琐费事的任务。

（二）	患者在就医过程中 信息提供

（三）	提升医院接诊能力， 改善服务水平。

（四）	医生出诊，停诊， 专家坐诊时间推送， 及时通知用户 ， 就诊纪录和患者信息存档保存

（五）	患者使用手机APP 参与 整个医院就诊 过程中的 业务方面的操作 ， 操作流程 设计合理， 使用简单明了， 用户能定制前台显示模块。

（六）	患者就诊结束后 本次就诊记录 保存在平台，患者可以提供个人就诊方面的意见反馈， 对医生的医疗服务规范起到监督作用

（七）	医院后台 管理系统 简洁明了， 使用简单， 能很方便的管理更新医疗信息

项目计划

    - 项目实施阶段

      - 各阶段的工作重点和任务

| 项目阶段 | 执行人 | 时间 | 目标 | 资源需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确定 | 项目经理 | 2周 | 和客户签订项目开发合同 |  |
| 系统架构设计 | 技术总监 | 2周 | 完成技术开发文档，确立系统功能界限 | 了解医院系统接口功能 |
| 开发阶段 | 项目团队 | 8周 | 可测试的软件系统和APP | 和医院系统对接 |
| 部署测试阶段 | 项目团队 | 2周 | 无重大系统bug，可以上线运行 |  |

      - 实施过程中的风险，不可见因素的处理

如在项目周期中 ，出现需求重大修改， 需要重新架构系统，会导致交付期的推辞，这需要跟客户提前沟通好，重新确立项目交付时间， 或出现团队成员离职的情况， 需要考虑不影响交付时间的前提下， 舍弃部分不影响系统运行的功能， 后期通过团队的努力跟上进度。

      - 项目组织成员

项目经理， 主程序， 前端APP美工1名, 前端工程师2名，  后端工程师2名。 美工可以兼职其他任务。 主程序可以协助前端和后端的开发工作

    - 项目验收

系统上线运行2个月无重大问题，客户满意，签署验收协议，支付尾款。

后续功能开发 签署新的项目合同。

功能列表分析

APP 端需要同步发布为 Android 和 IOS 平台应用， 实现主要功能如下

- 用户通过登录手机app， 需要用手机号短信验证注册 。登录后 可以看到医院相关信息简介 ，如院内布局， 科室简介，科室医生简介。

- 用户可以添加患者，实名认证患者， 为患者添加就诊卡， 通过接口和实名认证， 获取患者在医院的就诊卡信息。 如果为新的患者， 可以申请新的就诊卡 并添加，在医院系统中注册新的患者信息。

- 用户可以查找科室，医生， 在线挂号缴费， 挂号成功后 获得就诊时间的信息，用户在本次就诊流程中 可以获取后续缴费信息， 可以在线缴费，  就诊完成后 用户可以根据就诊体验 完成相关操作，如 评论等

- 用户能通过收搜关键字， 症状描述 获得相应科室 进行预约挂号

- 用户也可以预存金额在系统， 需要缴费时自动从余额扣除， 缴费完成后更新医院系统

- 用户可以获得线上线下缴费记录

- 可以在线完成住院预交金的支付

- 用户可以通过医院系统接口 ，获取住院的花费清单，住院缴费记录

- 用户能够获得从当前位置到医院的导航信息

- 用户挂号成功后，如果医生停诊 会受到短信提示 以及APP内消息

- 当用户 成功挂号后， 用户打开APP即能看到当前就诊的步骤以及下一步流程的相关信息，操作。 结合线下的就诊，和医院信息接口， 及时获取最新状态。

PC 端管理平台能实现以下功能

- 后台管理员登录后台系统， 可以发表更新医院相关信息，  上传整体布局图， 各楼层对应科室

- 管理科室，  如新增科室， 修改科室信息等等

- 管理医生， 	如新增医生信息， 修改医生信息

- 管理后台用户，  如新建其他管理员账号

- 管理后台用户权限，  设置 后台用户使用 权限， 如医生登录后台不能修改科室信息， 只能查看挂号预约的用户列表 （出诊信息的管理仍然在医院患者系统中进行， APP通过自动更新获取接口最新数据显示） 等等

- 查看所有前台用户相关信息， 如用户查找 ，密码重置等等功能

后续可扩展功能如下

医院在线客服功能， 微信分享功能，分享医生 已经就医体验。医生在线付费咨询功能。